| 证券代码：000881 | 证券简称：中广核技 | 公告编号：2023-078 |
| --- | --- | --- |

中广核核技术发展股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除承销费用40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,363,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

| 项目 | 金额（人民币元） |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 2,799,999,963.66 |
| 减：财务顾问费及承销费用 | 42,500,000.00 |
| 增值税 | 2,550,000.00 |
| 2016年12月31日募集资金账户余额 | 2,754,949,963.66 |
| 减：本期使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金 | 137,807,200.00 |
| 补充流动资金 | 361,200,000.00 |
| 募集资金项目支出 | 64,439,700.00 |
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品 | 1,818,500,000.00 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 137,000,000.00 |
| 支付股票发行登记等费用 | 524,667.96 |
| 加：募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等 | 32,140,974.11 |
| 2017年12月31日募集资金账户余额 | 267,619,369.81 |
| 减：募集资金项目支出 | 169,307,800.00 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 133,000,000.00 |
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额 | 1,636,000,000.00 |
| 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 | 1,818,500,000.00 |
| 募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等 | 74,097,132.89 |
| 2018年12月31日募集资金账户余额 | 221,908,702.70 |
| 减：募集资金项目支出 | 237,400,225.09 |
| 使用闲置募集资金永久补充流动资金 | 1,005,340,000.00 |
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品 | 685,000,000.00 |
| 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 | 1,636,000,000.00 |
| 累计募集资金利息扣除银行手续费等 | 43,442,991.59 |
| 归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 270,000,000.00 |
| 2019年12月31日募集资金账户余额 | 243,611,469.20 |
| 减：募集资金项目支出 | 195,066,357.43 |
| 使用闲置募集资金永久补充流动资金 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品 | 565,000,000.00 |
| 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 | 685,000,000.00 |
| 累计募集资金利息扣除银行手续费等 | 22,131,344.89 |
| 归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 0 |
| 2020年12月31日募集资金账户余额 | 190,676,456.66 |
| 减：募集资金项目支出 | 220,526,311.93 |
| 使用闲置募集资金永久补充流动资金 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品 | 457,000,000.00 |
| 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 | 565,000,000.00 |
| 累计募集资金利息扣除银行手续费等 | 11,731,612.94 |
| 归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 0 |
| 2021年12月31日募集资金账户余额 | 89,881,757.67 |
| 减：募集资金项目支出 | 9,071,282.23 |
| 完工项目永久补充流动资金 | 176,695,482.18 |
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品 | 340,000,000.00 |
| 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 | 457,000,000.00 |
| 累计募集资金利息扣除银行手续费等 | 13,235,634.04 |
| 2022年12月31日募集资金账户余额 | 34,350,627.30 |
| 减：募集资金项目支出 | 42,467,422.49 |
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品 | 289,000,000.00 |
| 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 | 340,000,000.00 |
| 累计募集资金利息扣除银行手续费等 | 5,103,255.67 |
| 2023年6月30日募集资金账户余额 | 47,986,460.48 |

- 募集资金存放和管理情况

## （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。2020年9月，公司根据实际情况对《募集资金使用管理制度》进行了修订。

公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施，投资项目按公司报告书承诺的计划进度实施，公司财务部负责资金的调度和安排，公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

公司2023年度募集资金使用均按照《募集资金使用管理制度》的相关规定执行。

## （二）募集资金的专户存储与监管情况

1、募集资金专户存储三方监管情况

（1）为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等规定，2017年1月11日，公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用进行共同监管（具体情况参见《关于募集资金三方监管协议的公告》，公告编号2017-027）。

（2）由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司，公司通过向募投项目实施公司增资的方式拨付募集资金，为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体而言：2017年8月17日，公司、中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、中广核俊尔新材料有限公司、招商银行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》（具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号2017-097）；2017年8月24日，公司、高新核材、中德证券分别与中国银行股份有限公司太仓分行，中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核三角洲（中山）高聚物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核拓普（湖北）新材料有限公司及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协议》（具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号2017-098）。

（3）由于行政区划调整，公司将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”，2020年8月公司及控股子公司中广核高新核材集团有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核俊尔（浙江）新材料有限公司，与中国银行温州龙湾支行、独立财务顾问中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况参见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号2020-076）。

（4）由于公司执行吸收合并方案，即以全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）为主体，吸收合并全资子公司太仓新材料、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”），并将江苏三角洲经营地址变更至太仓产业园项目所在地，以实现三家企业入园、集中生产。吸收合并完成后，江苏三角洲继续存续，太仓新材料法人主体资格将依法予以注销，太仓新材料的全部资产、债权、债务、人员和业务由江苏三角洲依法继承，相应的募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司。2020年8月，公司及控股子公司中广核高新核材集团有限公司、中广核三角洲（江苏）塑化有限公司、中广核三角洲（江苏）塑化有限公司新材料分公司，与中国农业银行太仓分行、独立财务顾问中德证券签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况参见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号2020-076）。太仓新材料已于2020年11月16日注销了其在中国农业银行太仓沙溪支行开立的账户，账号：10534701040017962。

（5）2022年5月20日，经公司2021年度股东大会决议通过，同意公司将已完成的“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产3.2886万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产1.6133万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”、“5.864万吨高聚物材料新建项目”、“5.239万吨高聚物材料新建项目”项目结项，并将项目结项后募集专户余额17,649.26万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。同意在节余募集资金补充流动资金后，将相应的8个募集资金专户办理注销，该账户《募集资金三方监管协议》一并终止。截至2022年12月31日，已完成此8个募集资金专户的注销。中广核三角洲（江苏）塑化有限公司新材料分公司2022年6月16日注销了在中国农业银行太仓沙溪支行开立的账户，账号10534701040023424。中广核俊尔新材料有限公司2022年6月16日注销了在招商银行温州解放支行开立的账户，账号577900019710405。上市公司2022年6月21日注销了在中国工商银行股份有限公司深圳市分行开立的账户，账号4000023029201674527，6月29日注销了在国家开发银行股份有限公司深圳市分行开立的账户，账号44301560043833050000，7月15日注销了招商银行股份有限公司深圳上步支行开立的账户，账号411900021510202，10月28日注销了在平安银行深圳卓越成支行开立的账户，账号15022712988835。中广核俊尔（浙江）新材料有限公司7月19日注销了中国银行温州龙湾支行开立的账户，账号405246968515。中广核拓普（湖北）新材料有限公司7月14日注销了在中国银行太仓沙溪支行开立的账户，账号475470598271。

前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》协议执行。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 79170155200017002 | 2,455,676.85 |
| 2 | 中国银行太仓沙溪支行 | 478070594733 | 149,840.91 |
| 3 | 中国农业银行太仓沙溪支行 | 10534701040017996 | 45,380,942.72 |
| 合计 |  | — | 47,986,460.48 |

当期使用闲置募集资金进行现金管理的收益共449.40万元，期末的投资明细情况如下，均为保本型产品：

| 银行名称 | 产品名称 | 申购金额（元） | 申购日 | 产品期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦发银行 | 利多多公司稳利23JG3243期 | 82,000,000.00 | 2023/5/19 | 三个月 |
| 浦发银行 | 利多多公司稳利23JG3285期 | 207,000,000.00 | 2023/6/9 | 三个月 |
| 合计 |  | 289,000,000.00 |  | - |

- 2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

- 变更募集资金投资项目的资金使用情况

## （一）变更募投项目实施主体

## （1）2018年12月11日公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议、2018年12月27日公司2018年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会同意由于行政区划调整，将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”，实施地点不变。

（2）2020年4月3日公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于高新核材产业园相关公司吸收合并的议案》。中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）系公司的全资子公司，其全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太仓新材料”，为募集资金投资项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体）所在的产业园区规划作为华东区域生产基地（以下简称“太仓产业园”）。根据江苏省政策规定，生产经营性化工企业不得以多个法人并存租赁厂房形式进入园区，经2020年4月3日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟执行吸收合并方案，即以全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）为主体，吸收合并全资子公司太仓新材料、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”），并将江苏三角洲经营地址变更至太仓产业园项目所在地，以实现三家企业入园、集中生产。

吸收合并完成后，江苏三角洲继续存续，太仓新材料法人主体资格将依法予以注销，太仓新材料的全部资产、债权、债务、人员和业务由江苏三角洲依法继承，相应的募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司。该项目的投资总额、实施地点、项目用途、预期效益等其他计划不变，未改变公司募集资金的用途和投资方向，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

## （二）调整募集资金投资项目实施方案

## 1、为了有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，优化公司资源配置，提升设备的综合配套能力和利用率，经公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议、2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司将募投项目新建产能降低至28.42万吨，所使用的募集资金调减至15.21亿元，并将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金（具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》，公告编号2019-018）。各募投项目具体调整如下：

## （1）“技术研究开发中心扩建项目”募集资金承诺投资额11,032.00万元，变更后投资额4,472.71万元。

## （2）“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”募集资金承诺投资额16,128.00万元，变更后投资额11,001.22万元，产能由年产长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）2.4万吨调整为2.42万吨。

## （3）“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”募集资金承诺投资额36,860.00万元，变更后投资额18,419.67万元，产能由年产高性能改性尼龙（PA）6.6万吨调整为3.2886万吨。

## （4）“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”募集资金承诺投资额16,414.00万元，变更后投资额7,848.76万元，产能由年产高性能改性聚碳酸脂（PC）3万吨调整为1.6133万吨。

## （5）“13.485万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额53,076.70万元，变更后投资额34,165.17万元，产能由年产高聚物材料新建项目13.485万吨调整为5.864万吨。

## （6）“18万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额68,248.40万元，变更后投资额39,052.25万元，产能由年产高聚物材料新建项目18万吨调整为5.239万吨。

## 2、2022年9月13日，公司2022年第五届临时股东大会审议通过了《关于中山产业园10万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》，募集资金承诺投资额37,142.60万元，变更后投资额36,944.36万元，产能不变。

##### （1）项目基本情况

##### 项目名称、建设单位、建设地点均不变。

（2）建设内容及产能

本项目原规划产品PVC、POE、TPE，化学交联PE、硅烷交联PE总计10万吨/年。结合当前市场需求及公司未来发展规划，拟变更项目产品类别为：PVC、POE、TPE、PC工程料、TPO防水卷材料、可降解材料6大类（减少硅烷交联PE、化学交联PE，增加PC工程材料、TPO防水卷材料、可降解材料），总产能不变。

##### （3）项目建设投资估算及建设周期

调整后本项目募集资金总投资估算为36,944.36万元（减少198.24万元），其中建设投资32,317.28万元，铺底流动资金4,627.08万元。本项目建设期约为15个月，预计2024年3月31日达到可使用状态。

## 截至2023年6月30日，变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

## （三）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

- 募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在违规情形。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年8月26日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 |  |  | 275,513.57 |  |  | 本年度投入募集资金总额 | 4,246.74 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |  |  | 0 |  |  | 已累计投入募集资金总额 | 143,728.62（不含2019年度永久性补充流动资金100,534.00万元） |  |  |  |
| 累计变更用途的募集资金总额 |  |  | 86,997.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |  |  | 31.58% |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、技术研究开发中心扩建项目 | 是 | 11,032.00 | 4,472.71 |  | 3,877.39 | 86.69%（已结项） | 2019/6/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 2、年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目 | 是 | 16,128.00 | 11,001.22 |  | 9,084.03 | 82.57%（已结项） | 2018/12/31 | 657.13 | 不适用 | 是 |
| 3、年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目 | 是 | 36,860.00 | 18,419.67 |  | 15,951.35 | 86.60%（已结项） | 2018/12/31 | 593.36 | 不适用 | 是 |
| 4、年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目 | 是 | 16,414.00 | 7,848.76 |  | 6,713.71 | 85.54%（已结项） | 2018/12/31 | 375.04 | 不适用 | 是 |
| 5、13.485万吨高聚物材料新建项目 | 是 | 53,076.70 | 34,165.17 |  | 31,326.45 | 91.69%（已结项） | 2019/12/31 | 316.13 | 不适用 | 是 |
| 6、10万吨高聚物材料新建项目 | 是 | 37,142.60 | 36,944.36 | 4,246.74 | 7,633.12 | 20.66% | 2024/3/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 7、18万吨高聚物材料新建项目 | 是 | 68,248.40 | 39,052.25 |  | 33,022.57 | 84.56%（已结项） | 2020/6/30 | 20.00 | 不适用 | 是 |
| 8、补充标的公司流动资金 | 否 | 36,611.87 | 36,611.87 | - | 36,120.00 | 98.66%（已结项） | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 275,513.57 | 188,516.01 | 4,246.74 | 143,728.62 | - | - | 1,961.66 | - | - |
| 超募资金投向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | - |  |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 合计 | - | 275,513.57 | 188,516.01 | 4,246.74 | 143,728.62 | - | - | 1,961.66 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2019年前，高新材料业务受上游石化产品价格普遍上涨和国内环保加强监管影响，原材料成本持续上升，同时下游市场竞争激烈，销售价格并未随之上涨，造成整个行业利润率明显下滑。有鉴于此，为控制在高新材料行业的投资风险，公司对募投项目方案进行了调整和优化。具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》，公告编号2019-018） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用，详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“（一）变更募集资金投资项目情况”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用。2017年6月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期期末，公司已使用募集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用。公司于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议、2018年4月9日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过了关于《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年4月4日，公司已将27,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专项账户。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 适用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金28,900万元进行现金管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用。 ①为控制在高新材料行业的投资风险，2019年公司对募投项目方案进行调整和优化，结合公司经营情况和未来发展规划，将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益13,734.68万元，共计100,534.00万元永久性补充流动资金。 ②在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，基于项目实际运营情况，公司减少了铺底流动资金的拨付；另外为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收入和理财收益。 2022年5月20日，经公司2021年度股东大会决议通过，同意公司将已完成的“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产3.2886万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产1.6133万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”、“5.864万吨高聚物材料新建项目”、“5.239万吨高聚物材料新建项目”项目结项，并将项目结项后募集专户余额17,649.26万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截至2022年12月31日，已完成注销专户8个，账户结余资金当期共计17,669.55万元永久性补充流动资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金28,900万元进行现金管理。截至报告期期末，其他剩余募集资金存放于募集资金专户。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术研究开发中心扩建项目 | 技术研究开发中心扩建项目 | 4,472.71 |  | 3,877.39 | 86.69%（已结项） | 2019/6/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目 | 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目 | 11,001.22 |  | 9,084.03 | 82.57%（已结项） | 2018/12/31 | 657.13 | 不适用 | 否 |
| 年产3.2886万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目 | 年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目 | 18,419.67 |  | 15,951.35 | 86.60%（已结项） | 2018/12/31 | 593.36 | 不适用 | 否 |
| 年产1.6133万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目 | 年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目 | 7,848.76 |  | 6,713.71 | 85.54%（已结项） | 2018/12/31 | 375.04 | 不适用 | 否 |
| 5.864万吨高聚物材料新建项目 | 13.485万吨高聚物材料新建项目 | 34,165.17 |  | 31,326.45 | 91.69%（已结项） | 2019/12/31 | 316.13 | 不适用 | 否 |
| 10万吨高聚物材料新建项目 | 10万吨高聚物材料新建项目 | 36,944.36 | 4,246.74 | 7,633.12 | 20.66% | 2024/3/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.239万吨高聚物材料新建项目 | 18万吨高聚物材料新建项目 | 39,052.25 |  | 33,022.57 | 84.56%（已结项） | 2020/6/30 | 20.00 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 原承诺项目调减金额及募集资金前期现金管理收益 | 100,534.00 |  | 100,534.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 252,438.14 | 4,246.74 | 208,142.62 | — | — | 1,961.66 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |  |  |  |  | 详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“（二）调整募集资金投资项目实施方案” |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |  |  |  |  | 不适用 |  |  |  |  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |  |  |  |  | 不适用 |  |  |  |  |